# ОТЧЕТ О СЕМИНАРЕ

Проект: Доставка заказов (DLVO)
Задача: 2. Доставка заказов
Дата проведения: «_24__» __июля________ 2026 г.
Участники: bartcata, barbacla

## 1. Цели семинара

- Сформулировать бизнес-требования (высокоуровневые цели системы).

- Утвердить роли пользователей и их ключевые проблемы as is.

- Определить потребности и функции каждой роли в системе to be.

- Связать проблемы с конкретными решениями (функциями системы).

- Определить границы системы (что входит, что не входит).

### БЛОК 1: БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ (15–20 минут)

Цель: Сформулировать 5–10 главных бизнес-целей системы.

- BG-1. Выйти на рынок экспресс-доставки (1–2 часа) в течение 3 месяцев с момента старта разработки (MVP).

- BG-2. Достичь превышения точки безубыточности в течение 6 месяцев после запуска: чистая прибыль от комиссий покрывает операционные расходы.

- BG-3. Обеспечить обработку 150–200 заказов в день при 25–30 курьерах онлайн без увеличения штата операторов и диспетчеров (на старте: 10–15 → 30–50 заказов в день).

- BG-4. Привлечь и удержать поставщиков за счёт прозрачной модели монетизации: фиксированная комиссия 200 ₽ за заказ + надбавки за дальность и сложность (против ~30% у конкурентов).

- BG-5. Привлечь и удержать курьеров за счёт свободного графика, оформления по самозанятости и прозрачных расчётов оплаты.

### ЭТАП 3. БЛОК 2: РОЛИ И ПРОБЛЕМЫ AS IS (10–15 минут)

Цель: Утвердить финальный список ролей и подтвердить их проблемы.

| Роль | Проблемы as is |
| --- | --- |
| Диспетчер | - Сложно распределять заказы равномерно - Срочные заказы требуют ручного вмешательства |
| Курьер | - Неравномерное распределение заказов - Сложно выбирать удобный маршрут - Мобильно приложение может быть нестабильным - Нет прозрачности заработка |
| Оператор | - Большой объем ручного ввода данных - Заказы поступают в разном формате - сложно систематизировать - Высокая нагрузка в пиковые часы |
| Основатели | - Отсутствие опыта в логистике - Высокая конкуренция на рынке - Сложно привлечь поставщиков |
| Клиенты | - Товар может повредиться при доставке - Отсутствие связи с курьером / службой доставки - клиент не знает когда приедет курьер |
| Поставщики | - Нет единого способа передачи заказов - Сложно интегрироваться с новой системой - непонятно как с ней работать |
| Разработчики | - Нет требований, не сформулированы или отсутствуют полностью - Необходимость интеграции с бухгалтерией (картографические сервисы) |
| Бухгалтерия | - Данные поступают с задержкой ( не поступают) или некорректны |
| Администратор | - Нет реестра пользователей с информацией о их правах в системе - Пользователи имеют избыточные права или сохраняют доступ - Нет аудита действий в системе |
| Регуляторы | - Данные поступают с задержкой ( не поступают) или некорректны |

### ЭТАП 4. БЛОК 3: ПОТРЕБНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ TO BE (15–20 минут)

Цель: Определить, какие именно функции система должна предоставлять каждой роли.

| Роль | Потребности to be |
| --- | --- |
| Диспетчер | - Видеть загруженность курьеров, список всех заказов - Необходима возможность переназначать заказы - Необходима связь с курьером |
| Курьер | - Видеть список заказов, бронировать заказы, менять статус заброниронированных заказов - Видеть заработную плату ( примерно) - Видеть историю заказов |
| Оператор | - Вводить, редактировать заказы в систему - Необходима связь с поставщиками |
| Основатели | - Получать данные для аналитики, составления стратегии, масштабирования стартапа - Привлечение поставщиков и персонала |
| Клиенты | - Получить свой товар в целости и вовремя |
| Поставщики | - Передать заказ - Получить обратную связь ( доставлен) |
| Разработчики | - Четкие требования и сроки |
| Бухгалтерия | - Получить точные данные для расчетов |
| Администратор | - Видеть реестр пользователей, иметь возможность менять их права в системе - Возможность добавлять новых пользователей, блокировать пользователей - Видеть аудит действий в системе |
| Регуляторы | - Получить точные данные (отчеты, документация) |

### ЭТАП 5. БЛОК 4: РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (10–15 минут)

Цель: Связать каждую проблему с конкретным решением (функцией системы).

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| - Сложно распределять заказы равномерно - Срочные заказы требуют ручного вмешательства | Система предлагает наиболее оптимальный вариант распределения |
| - Неравномерное распределение заказов - Сложно выбирать удобный маршрут - Мобильно приложение может быть нестабильным - Нет прозрачности заработка | - Система предлагает наиболее оптимальный вариант распределения, в процессе выполнения заказа есть возможность забронировать только 1 заказ. - Система и диспетчер распределяют нагрузку равномерно - Сделать мобильное приложение стабильным, есть техподдержка - В личном кабинете отображается история заказов и приблизительный заработок за день ( без учета доплат за сложность заказа) |
| - Большой объем ручного ввода данных - Заказы поступают в разном формате - сложно систематизировать - Высокая нагрузка в пиковые часы | Заказы поступают в едином формате ( возможность автоматизации, снижение вероятности ошибок) |
| - Товар может повредиться при доставке - Отсутствие связи с курьером / службой доставки - клиент не знает когда приедет курьер | - Система требует фото-отчета от курьера в каком состоянии забрал заказ и в каком доставил - Система показывает время доставки, у клиента есть данные для связи с курьером. |
| - Нет единого способа передачи заказов - Сложно интегрироваться с новой системой - непонятно как с ней работать | - Единый формат передачи заказов - Есть краткие, понятные инструкции как работать с системой |
| - Нет требований, не сформулированы или отсутствуют полностью - Необходимость интеграции с бухгалтерией (картографические сервисы) | Сформулированы четкие понятные требования, определены сроки, границы системы. |
| - Данные поступают с задержкой ( не поступают) или некорректны | - Единый формат отчетов, автоматическая генерация отчетов. |
| - Нет реестра пользователей с информацией о их правах в системе - Пользователи имеют избыточные права или сохраняют доступ - Нет аудита действий в системе | - Единая база пользователей с персональной информацией, информацией о правах в системе - У Администратора есть возможность менять права, при блокировке все права автоматически слетают - Есть аудит - позволяет посмотреть кто что когда делал в системе (автоматический сбор информации, фиксирование действий) |
| - Данные поступают с задержкой ( не поступают) или некорректны | - Единый формат отчетов, автоматическая генерация отчетов. |

### ЭТАП 6. БЛОК 5: ГРАНИЦЫ СИСТЕМЫ (10–15 минут)

Цель: Четко определить, ЧТО система ДЕЛАЕТ, а ЧТО НЕ ДЕЛАЕТ.

Входит в систему:

● Ввод заказов оператором в едином формате;

● Мобильное приложение курьера (Android + iOS): список заказов по геолокации, бронирование, смена статусов, личный кабинет с начисленной оплатой;

● Рабочее место диспетчера: контроль курьеров и заказов, переназначение;

● Рабочее место администратора: регистрация курьеров, назначение прав доступа, штрафы и блокировки, лог всех действий;

● Интеграция с бухгалтерской системой через API (данные о заказах и доставках — туда, начисленная оплата — обратно).

Не входит в систему:

● Личный кабинет поставщика для самостоятельного ввода заказов;

● Трекинг доставки для клиента-получателя;

● Встроенная навигация в мобильном приложении;

● Интеграция с банком;

● Веб-версия приложения для курьеров;

● Автономный (офлайн) режим работы приложения.